# 巡店评分 AI 助手 · 设计方案

课程作业｜方案为待验证设计，不构成对现有系统与制度的修改请求

# 一、项目背景与目标

连锁餐饮总部依靠督导巡店发现问题，但督导判罚口径不一致、报告整理耗时、整改闭环缺少证据链，导致同类问题反复出现。本项目拟用 AI 承担“结构化、建议、台账”三类工作，把人力释放到现场处置与专业判断上。

硬指标（验收门槛，非过程指标）：同类问题复发率由 34% 降至 15%；整改闭环由 10 天缩短至 5 天；10 家试点门店同类问题归类一致率不低于 95%，重大问题漏报为零。首期预算 13 万元，需扣除后续维护与人工复核成本后再计算收益。

# 二、范围与边界

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 做 | 证据结构化、问题归类建议、整改培训建议、复查提醒、审计归档、周复盘台账 |
| 不做 | 自动扣罚、自动发布合格结论、替代现场处置、替代复查结论、替代专业签核 |
| 前置条件 | 只读接口可用、快照兜底可用、严重度版本口径确定、各人工确认点落地 |

# 三、总体架构

方案分四层。数据层通过只读接口读取巡店记录、培训平台资料与门店档案，按业务编号、事件时间、版本字段校验，歧义记录进入人工修复队列；智能层把四类证据结构化，产出归类建议与培训建议，并给出置信度；业务层由督导、培训协调员、食品质量经理、店长完成签收、核对、处置与复查；审计层保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动与签核人，支持重建全流程。

接口中断时继续使用带时间戳的上一份只读快照，界面显示“暂未更新”，重连后按业务编号去重补齐；已授权业务状态每小时更新，超过一个更新周期标记为待刷新。

# 四、功能模块

| 模块 | 输入 | 输出 | 人工介入点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证据结构化 | 巡店照片、温度记录、培训演练、复查证据 | 标准化字段与事实引用 | 字段缺失或冲突时转人工 |
| 问题归类建议 | 结构化事实 + 规则库版本 | 问题类别、严重度建议、置信度 | 督导核对签收；质量经理签核定级规则 |
| 低置信处理 | 置信度低于阈值或存在歧义 | 进入人工修复队列 | 不入自动推荐样本 |
| 培训建议 | 归类结果 + 历史整改案例 | 整改动作、可执行话术、责任岗位 | 培训协调员核对 |
| 复查提醒 | 整改状态、时限 | 复查待办与超期提醒 | 复查由人执行，照片不作为复查结论 |
| 审计归档 | 全过程记录 | 可检索的审计台账 | 90 天期满由质量经理复核删除或归档 |
| 周复盘 | 每周误判例子与未解决问题 | 规则升版建议 | 运营总监确认改进负责人 |

# 五、数据与接口

读取范围：巡店记录、培训平台资料、门店档案；不写回处罚、不认定合格（f32）。

关键字段：业务编号、事件时间、版本号、门店主编号；门店改名后保留原编号。

更新频率：已授权业务状态每小时更新；超期标记待刷新，不作为实时承诺（f34）。

中断处理：只读快照 + 时间戳 + 去重补齐，不重复触发同一待办（f35）。

# 六、权限与审计

| 角色 | 查看 | 定级 | 签核 | 删除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡店督导 | 本人巡店记录与证据 | 提出建议 | 否 | 否 |
| 培训协调员 | 培训演练与复查证据 | 整理、校核 | 否（可发起复核） | 否 |
| 食品质量经理 | 全部授权证据 | 裁定规则 | 是 | 发起删除（待确认） |
| 连锁运营总监 | 汇总与指标 | 口径裁定 | 试点验收 | 否 |
| 加盟门店店长 | 本店记录 | 否 | 服务结果验收 | 否 |

审计要求：每次建议保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动与签核人；不记录账号口令与不必要的个人信息。

# 七、人工兜底与停止条件

转人工四类情形：资料缺少依据、两个版本冲突、能力未被验证（签到≠学会）、关键系统不可用。

转人工必须标注触发原因、接手人与确认时间，不能只给一句模糊提醒。

严重食安问题必须现场人工处置，整改照片只能触发复查，不能算闭环。

触及停止条件（漏报、以照片代替复查）即暂停试点，由负责人复盘。

# 八、度量与验收

各岗完成时间分开记录，固定分母、排除规则与统计周期；不得把同一业务拆成多次成功。试点前先按节点打点，量出巡店、归类、培训、复查的等待时间与处理时间，再确定 5 天闭环口径。归类一致率需先确定比对口径与样本抽取方式，由运营总监确认。

# 九、实施计划

| 阶段 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 一、历史回放 | 督导与质量条线对同一批历史问题分别定级 | 一致率基线、规则版本初稿 |
| 二、小范围试点 | 10 家门店并行，覆盖不同督导与店型 | 节点耗时、误判清单 |
| 三、复盘升版 | 每周复盘，先复测 95% 与零漏报再更新规则 | 规则新版本、培训材料 |
| 四、扩面评估 | 按指标结果决定是否扩大 | 扩面建议与预算 |

# 十、风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 归类口径未定 | 95% 无法验收 | 试点前由运营总监与质量经理共同裁定口径 |
| 系统断连 | 记录重复或缺失 | 快照兜底 + 编号去重 + 待刷新标识 |
| 越权查看 | 合规风险 | 角色—数据—操作矩阵，禁止借用账号 |
| 照片被当复查 | 食安风险 | 红线约束，照片只触发复查 |
| 口径各说各话 | 指标失真 | 分岗计时，固定分母与排除规则 |

# 十一、待确认事项

严重度版本以巡店系统、培训平台还是门店档案为准，由谁裁定。

归类一致率 95% 的比对口径、样本抽取方式与裁定人。

5 天闭环的计时起点与终点，各岗时间如何拆分记录。

转人工的接手人指派规则、超时升级路径、原建议是否作废。

90 天到期后的删除发起权、归档保管方与跨店调阅审批。

试点门店覆盖的巡店项、周期，以及 13 万元在集成、培训、验证之间的分配。